26.11.2020

Brainstorming mit allen Gruppenmitgliedern, wie soll das Projekt aussehen?

Rollenverteilung. Ich habe mich für Recht, Back-End und Projekt Management.

Danach Management-Meeting und einrichten eines Kanban-Boards.

30.11.2020

Erste Präsentation der Gruppenorganisation, anschließend Gruppenmeeting und festlegen der Pläne für diese Woche und zukünftige Meetings.

BackEnd Meeting (30min):

Aufgabenverteilung

2.12.2020

Meeting BackEnd (1h):

Ergebnisse bewerten

Aufgabenverteilung

03.12.2020

Erstellung von 5 neuen User Stories die sich auf Bewertungen, Daten und Serverstabilität beziehen

4.12.2020

Meeting mit der gesamten Projekt-Gruppe, kritisches auseinandersetzten mit den Vorschlägen des Web-Seitendesigns, Vorstellung der geleisteten Arbeit von der Back-End Gruppe.

10.12.2020

Aufgabe: Zur Bewertung/Rezension ersten HTML-Code erstellt

Fortschritt: Dabei erstmals HTML und Css Wissen aufgefrischt, recherchiert wie man HTML und Css Dateien verbindet

12.12.2020

Problem: Umsetzung von vielen Formen in HTML noch nicht bekannt

Lösung: Durch Bootstrap programmieren von Inputfeldern, Checkboxen, Dropdownmenüs und weiteren Forms erlernt

29.12.2020

Meeting BackEnd (ca. 1 Stunde):

Code besprechen

Aufgabenverteilung bis 2.1.2021

Besprechung des Mockups vom FrontEnd

30.12.2020

Aufgabe: Erstes Design der „Angebot“-Seite umgesetzt

Problem: Für Bewertungen Sterne anzeigen

Lösung: Sonderzeichen für Sterne gefunden, jedoch können nun nur ganze Sterne in schwarz oder weiß angezeigt werden. Keine halb ausgefüllten Sterne.

Fortschritt: Das erste Mal mit rows und collumns in einer HTML-Datei beschäftigt

Änderung: Erster HTML-Code für Bewertung verfassen wahrscheinlich nicht nötig

31.12.2020

Meeting BackEnd (ca. 30 min):

Code besprechen

Fortschrittsvergleich und weitere Aufgabenverteilung bis 2.1.2021

01.01.2020:

Fortschritt: Fertigstellung der „Angebot“-Seite

2.1.2021

Meeting BackEnd (ca. 30 min):

Besprechung der Programmierten Seiten

Weitere Aufgabenverteilung bis Montag den 4.1.2021

Besprechung des Mock-Up-Updates

Mit den anderen Gruppenmitgliedern auf ganze Sterne geeinigt, da Programmierung halber Sterne usw. sehr kompliziert ist.

3.1-6.1.2021

Aufgabe: Profil-Seite umsetzten

Fortschritt: erlernte Bootstrap Formen und Buttons können angewendet werden

8.1.2021

Meeting mit Backend(30min):

Code besprechen

Aufgabenverteilung

9.01-19.01.2021 Fallstudie

Anderes Projekt

Aufgabe: eigenen Prototypen für eine funktionierende Website programmieren

Fortschritt: collumns und Größen in HTML können auf Mobil-Geräte angepasst werden (Lernprozess), viel Zeit in Website investiert 🡪 in Programmierung sicherer geworden

23.1.2021

Aufgabe: Profil-Seite „Fremdansicht“ umsetzten

26.1.2021

Meeting Back End (1h):

Besprechung des Codes

Neue Aufgabenverteilung

Feedback für Frontend sammeln

27.01.2021

Aufgabe: Merkliste-Seite umsetzten

Problem: „Cards“ schwierig umsetzbar

29.1.2021

Meeting Back End (1 h):

Vorbereitung

Bewertung der Arbeit

Neue Aufgabenverteilung

Anderes Gruppenmitglied übernimmt „Cards“ und somit auch die Merklisten-Seite

3.2.2021

BackEnd Meeting (1 ½ h):

Code besprechen

Neues MockUp besprechen

Neue Aufgabenverteilung

4.2.2021

Aufgabe: Anfang Umsetzung der komplett überarbeiteten Profil-Seite

Fortschritt: Neben Icons durch Labels einen Text gescheit einfügen und Übernahme von „Cards“ eines anderen Gruppenmitglieds

5.2.2021

BackEnd Meeting (1h):

Besprechung

Weitere Aufgabenteilung

8.2.2021

BackEnd Meeting(1h):

Code Besprechung

Weitere Aufgabenverteilung bis Abschlussmeeting

9.2-20.2.2021

Aufgaben: Profil-Seite fertigstellen und überarbeitete Angebot-Seite umsetzten

Forstschritt: Die Angebot-Seite braucht Formen, Stern-Bewertung, Cards und Icons damit nochmal eine Seite die einen Großteil der erlernten Elemente zusammengeführt hat

22.2.2021

Großes Gruppenmeeting(1h):

Überblick über den Code nach „Lesbarkeit“ und Logik der selbst umgesetzten Seiten

23.2.2021

BackEnd Meeting(1h):

Abschlussmeeting

Letzte Maßnahmen